# Lavori svolti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orario | lavoro svolto | persone | ID Lavoro |
| 8:20 – 11:35 | Stesura del Gantt | Matteo | 1 |
| 8:20 – 11:35 | Correzione Wizard di installazione Windows | Bruno | 2 |

# Lavori

**Nota:** Il giorno 20/03/2020 è stato perso a causa di un ponte imposto dal cantone (causa coronavirus). Nonostante questo inconveniente pensiamo di starci nei tempi, grazie a molte lezioni estremamente produttive.

1. Ho dovuto rifare il Gantt a causa di un cambio di software per gestirlo, questo cambio è stato forzato a causa del coronavirus (sono passato da Microsoft Project a ProjectLibre). Purtroppo ProjectLibre non riesce ad interpretare al meglio i film di Microsoft Project e questo ha incasinato il Gantt, per risolverlo ho deciso di rifare completamente il Gantt (basandomi comunque su quello che già avevamo ma era sbagliato in termini di date). Grazie a questo inconveniente sono riuscito a fare un Gantt estremamente più preciso e fedele.

# Problemi riscontrati

# Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

# Punto rispetto alla pianifica